## Slide 1: 需求工程作业三 需求管理

## Slide 2
1、什么是需求规格说明？为什么要建需求规格说明？需求规格说明文档常见的读者？
2、需求验证的含义？需求验证有哪些常用的方法？问题修正方法？
3、需求验证中常用的方法(最少写3种)？常见的问题修正行为有哪3种？
4、什么是需求验证？需求验证中常用的方法？需求验证活动的流程？
5、什么是需求管理？为什么要执行需求管理？需求管理的主要任务有哪些？
6、需求管理的活动包括哪些？并作具体说明每一个活动内容？
7、什么叫需求跟踪？什么叫前向跟踪？什么叫后向跟踪？需求跟踪的实现方法主要有哪3种？
8、需求变更的控制过程？
一、简答题

## Slide 3: 1、什么是需求规格说明？为什么要建需求规格说明？需求规格说明文档常见的读者？
答：（1）、需求规格说明：就是将需求及其软件的解决方案进行定义和文档化，并传递给开发人员；
（2）、1)更好的传递软件系统的需求信息和解决方案给所有的开发者;
2)拓展人们的知识记忆能力：复杂系统信息含量较多书面的文档可以弥补人的记忆能力不足;
3)开发者和客户作为合同协议的重要部分;
4)作为项目开发活动的一个重要依据;
5)发现和减少可能的需求错误，减少项目的返工，降低项目的工作量;
6)作为有效的智力资产，可以帮助新加入成员更快融入项目
（3）、几个常见的读者群：
1)项目管理者 ２)设计人员与程序员 3)测试人员 ４）文档写作人员 ５）涉众（用户）
一、简答题

## Slide 4
2、需求验证的含义？需求验证有哪些常用的方法？问题修正方法？
答：需求验证：是专指在需求规格说明完成之后，对需求规格说明文档进行的验证活动。
常用的方法有：需求评审、原型与模拟、测试用例开发、用户手册编写、利用跟踪关系和自动化分析。
问题修正方法：
1）需求澄清： 理解偏差：重新进行分析工作；分析遗漏：重新分析和文档化这部分信息；表达不当：重新以合适的方式表达
2)缺失需求： 重新执行需求获取等一系列工作
3)需求冲突： 协商解决
4)不切实际的期望 ： 项目调整与需求协商

## Slide 5
3、需求验证中常用的方法(最少写3种)？常见的问题修正行为有哪3种？
答：需求评审、原型与模拟、测试用例开发、用户手册编写、利用跟踪关系和自动化分析。

## Slide 6
4、什么是需求验证？需求验证中常用的方法？需求验证活动的流程？
答：需求验证：是专指在需求规格说明完成之后，对需求规格说明文档进行的验证活动。
常用的方法有：需求评审、原型与模拟、测试用例开发、用户手册编写、利用跟踪关系和自动化分析。

## Slide 7: 5、什么是需求管理？为什么要执行需求管理？需求管理的主要任务有哪些？
答：需求管理：就是这样一个管理活动，在需求开发之后的产品生命周期当中保证需求作用的有效发挥；
在需求开发结束之后，需要有一种力量保证后续的系统开发活动依照需求的基线进行展开，保证系统的质量；
需求管理的主要任务有： 1）交流涉众需要什么；2）将需求应用、实施到解决方案；3）驱动设计和实现工作；4）控制变更；5）将需求分配到子系统；6）测试和验证最终产品；7）控制迭代式开发中的变化；8）辅助项目管理；

## Slide 8
6、需求管理的活动包括哪些？并作具体说明每一个活动内容？
答： 需求管理的３个活动：
1)维护需求基线 将需求基线纳入配置管理
2)实现需求跟踪 以软件需求规格说明文档为基线，在前向和后向两个方向上，描述需求以及跟踪需求变化的能力
3)控制需求变更 以可控、一致的方式进行需求基线中需求的变更处理

## Slide 9
7、什么叫需求跟踪？什么叫前向跟踪？什么叫后向跟踪？需求跟踪的实现方法主要有哪3种？
答：需求跟踪：以软件需求规格说明文档为基线，在前向和后向两个方向上，描述需求以及跟踪需求变化的能力
前向跟踪:是指被定义到软件需求规格说明文档之前的需求演化过程;
后向跟踪:是指被定义到软件需求规格说明文档之后的需求演化过程;
需求跟踪的实现方法主要有哪3种：1）需求跟踪矩阵 2）实体关系模型 3）交叉引用

## Slide 10
8、需求变更的控制过程？
答：需求变更控制的过程如下：
１）提出需求变更 ２）接受变更请求 ３）变更评估 4、变更决策 5）执行变更、 6）变更验证